**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Разгонское муниципальное образование**

**Администрация Разгонского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21 апреля 2020 г. № 11

О проведении двухмесячника по санитарной

очистке территорий населенных пунктов

Разгонского муниципального образования

 В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории Разгонского муниципального образования, предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 23, 46 Устава Разгонского муниципального образования, администрация Разгонского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Провести на территории Разгонского муниципального образования с 15.04.2020 г. по 14.06.2020г. двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий Разгонского муниципального образования.

 2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению двухмесячника по санитарной очистке (Приложение 1).

 3. Привлечь население к санитарной очистке и поддержанию должного санитарно-гигиенического состояния территорий жилищного фонда, провести необходимую разъяснительную работу.

 4. Распределить территории поселков по санитарной очистке с указанием ответственных за их санитарное состояние.

 5. Активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок в черте муниципального образования, прилегающих зеленых и водоохранных зонах.

 6. Установить объявления о запрещении складирования мусора, в том числе в водоохранных зонах.

 7. Обеспечить проведение работ по складированию мусора и рекультивацию земли на организационных свалках.

 8. Провести субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов накануне весенних праздников: 1 мая – праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы.

 9. При выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и благоустройства населенных пунктов принять меры к привлечению виновных лиц к административной ответственности.

 10.Представлять еженедельную информацию о проделанной работе в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района.

 11. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех организационных правовых форм, расположенных на территории Разгонского муниципального образования, а так же физическим лицам, частным домовладельцам:

 11.1. Активизировать работу по усилению контроля над содержанием придомовых территорий и предупреждению образования несанкционированных свалок в частном секторе и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства в сфере благоустройства;

 11.2. Совместно с главой администрации Разгонского муниципального образования в срок до 30.04.2020 года отрегулировать план-график вывоза мусора с территории жилищного фонда.

 12. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Разгонского муниципального образования».

 13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Разгонского

муниципального образования Р.С. Журавлева

Приложение 1

к постановлению администрации

Разгонского муниципального образования

от «21» апреля 2020г. № 11

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов Разгонского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Доведение информации о проведении двухмесячника до населения поселков (объявления, сходы) | до 22.04.2020г. | Глава администрации |
| 2 | Определение мест складирования и хранения бытовых отходов и их утилизация | до 22.04.2020г. | Глава администрации |
| 3 | Организация сбора бытовых отходов в заранее отведенных местах | до 25.04.2020 г. | Администрация МО, депутаты Думы |
| 4 | Обеспечение домохозяев тарой для сбора отходов | до 25.04.2020 г. | Администрация МО |
| 5 | Организация вывоза бытовых отходов с привлечением безработных | до 01.06.2020 г. | Администрация МО |
| 6 | Разработка положения по проведению конкурсов:- «Лучшая усадьба»- «Лучшая улица»- «Лучший палисадник» | до 01.06.2020 г. | Администрация Разгонского МО |
| 7 | Организация субботников по санитарной очистке поселков | 30.04.2020 г.,08.05.2020 г. | Администрация МО, общественные организации, руководители предприятий и учреждений |
| 8 | Проведение рейдов по предприятиям, организациям, учреждениям, ИП, улицам поселков с целью выявления нарушений в санитарном состоянии прилегающих территорий | еженедельно в течение двухмесячника | Администрация МО, депутаты Думы, руководители общественных организаций |
| 9 | Подведение итогов проведения двухмесячника | 15.06.2020 г. | Администрация МО, депутаты Думы, общественные организации |