**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Разгонского муниципальное образование**

**Дума Разгонского муниципального образования**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 07 мая 2015 год № 60

Об отмене решения Думы Разгонского муниципального образования

от 25.12.2014 г. №52 «Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие системы коммунальной

инфраструктуры Разгонского муниципального

образования 2015- 2020 годы» и утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

Разгонского муниципального образования 2014- 2024 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст.26 п.5 ст.6 п.п.4.1.,7.3 ст.7 п6 ст.8 п.8), Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Ст.10 п.1 Ст.11 п.2 Ст.18 п.1), на основании Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Ст.14 п.8) , Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Ст.17 п.6.1) , приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», ст.ст.31,47 Устава Разгонского муниципального образования, Дума Разгонского муниципального образования Тайшетского муниципального района

**РЕШИЛА:**

1.Отменить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Разгонского муниципального образования на 2015-2020 годы» утверждённую решением Думы Разгонского муниципального образования от 25.12.2014 г. №52 .

2. Утвердить муниципальную  программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Разгонского муниципального образования 2014 - 2024 годы» согласно приложения к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Разгонского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Разгонского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Разгонского

муниципального образования В.Н.Кустов

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**" Комплексного развития систем коммунальной**

**инфраструктуры Разгонского муниципального образования**

**на 2014-2024 годы "**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа " Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Разгонского муниципального образования на 2014-2024 годы " (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ)  Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204  Устав Разгонского муниципального образования |
| заказчик Программы | Администрация Разгонского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Разгонского муниципального образования |
| Цели Программы | - повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;  - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования;  - обеспечение надёжности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - улучшение системы водоснабжения. |
| задачи Программы | - восстановление и техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения;  - замена устаревшего и изношенного оборудования;  - внедрение новых технологий;  - внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги;  - снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;  - снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией;  - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения; - восстановление и техническое перевооружение основных фондов системы водоснабжения;  - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг по теплоснабжению. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2024 годы |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями бюджетных учреждений;  - качественные услуги для потребителей;  - техническая и экономическая доступность коммунальных услуг по теплоснабжению;  -бесперебойное теплоснабжение бюджетных учреждений, обеспечение возможности подключения вновь создаваемых объектов недвижимости к инженерным сетям теплоснабжения;  - совершенствование системы сбора, вывоза, размещения (утилизация) твёрдых бытовых отходов;  - обеспечение населения на территории Разгонского муниципального образования питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет:  в 2015-2024 годах – 5321 тыс.руб.  в том числе:  2015 год – 90 тыс.руб; местный бюджет, областной бюджет  2016 год – 57 тыс.руб; местный бюджет, областной бюджет  2017 год – 57 тыс.руб; местный бюджет, областной бюджет  2018год – 50 тыс.руб; местный бюджет, ООО «СК-Гарант»  2019 год – 4817 тыс.руб; местный бюджет, областной бюджет  2020 год – 45 тыс.руб; местный бюджет, ООО «СК-Гарант»  2021 год – 45 тыс.руб; местный бюджет, ООО «СК-Гарант»  2022 год – 65 тыс.руб; местный бюджет, ООО «СК-Гарант»  2023 год – 45 тыс.руб; местный бюджет, ООО «СК-Гарант»  2024 год – 50 тыс.руб; местный бюджет |
| Исполнители программы: | Администрация Разгонского муниципального образования |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Разгонского муниципального образования;  Глава Разгонского муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | **1.Технологические результаты:**  - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;  - создание надёжной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;  - оптимизация управления водоснабжением населения;  - повышение надёжности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;  - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования;  - повышение качества и надёжности оказываемых потребителям коммунальных услуг;  - снижение потерь коммунальных ресурсов.  **2.Социальные результаты:**  - рациональное использование природных ресурсов;  - повышение надёжности икачества предоставления коммунальных услуг.  **3.Экономические результаты:**  - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Разгонскогомуниципального образования;  - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Разгонского муниципального образования. |

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст.26 п.5 ст.6 п.п.4.1.,7.3 ст.7 п6 ст.8 п.8);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Ст.17 п.6.1);

* Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Ст.10 п.1 Ст.11 п.2 Ст.18 п.1);
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
* Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Ст.14 п.8);
* Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Разгонского муниципального образования  на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

 инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы муниципального образования выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

 инструментом управления предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

 необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

 механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

 необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры,  повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Разгонского муниципального образования  и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

 целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

 системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

 комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов теплоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

В числе основных целей разработки настоящей Программы  следует,  в первую очередь, отметить следующее:

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

-повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагае­мой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление мате­риальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение на­дежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы эко­номики и улучшить экологическую обстановку на территории Разгонского муниципального образования.

  Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Разгонского муниципального образования представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществленияперечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014 – 2024 г.г., сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Разгонского муниципального образования, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность села, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

**2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ РАЗГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Разгонское муниципальное образование расположено на востоке Тайшетского района Иркутской области. На северо-востоке граничит с Квитокским городским поселением, на юго-востоке и юге с Нижнеудинским районом, на юго-западе с Николаевским сельским поселением, на западе с Березовским сельским поселением Тайшетского района. Расстояние до районного центра (г. Тайшет) составляет 40 км по железной дороге, 39 – по автодороге. Экономико-географическое положение муниципального образования является достаточно выгодным. Через территорию Разгонского муниципального образования проходят железнодорожная магистраль Москва-Владивосток и федеральная автодорога М-53 «Байкал».

Разгонское муниципальное образование включает в себя 2 населенных пункта – п. ж/д. ст. Разгон и п. ж/д. ст. Облепиха – с численностью домохозяйств – 250, в т.ч. п. Разгон – 157, п. Облепиха – 93.

Общая площадь Разгонского муниципального образования составляет 59242,7 га.

Разгонское муниципальное образование – муниципальное образование в составе Тайшетского района, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеется орган местного самоуправления – Администрация Разгонского МО.

Административным центром Разгонского муниципального образования является посёлок железнодорожной станции Разгон.

**3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

***3.1.Водоснабжение и водоотведение***

Водоснабжение населения осуществляют 5 водозаборных скважин. Годовой объем отпущенной воды на два населенных пункта составляет 12 тыс. м3. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя составляет 0,05 м3.

Части населения поселков Разгон и Облепиха доставка воды производится водовозной автомашиной.

Централизованное водоснабжение отсутствует.

Система водоотведения в Разгонском муниципальном образовании отсутствует.

Для стабильного обеспечения населения водой на территории Разгонского муниципального образования необходимо бурение 2 водозаборных скважин (1 в п. Разгон и 1 в п. Облепиха) глубиной от 80 до 100 метров.

***3.2.Энергоснабжение***

Разгонское муниципальное образование обеспечивают электрической энергией два генеральных поставщика: ООО «Русэнергосбыт» и Филиал ООО «Иркутскэнергосбыт» Тайшетские электрические сети».

По безхозным внутрипоселковым электролиниям необходимо выполнение организационных мероприятий по определению собственника. Внутрипоселковые электролинии находятся в аварийном состоянии.

Для освещения улиц в ночное время в Разгонском МО установлен 24 фонарь, общая мощность которых составляет 6,00 Квт.

***3.3. Характеристика состояния системы теплоснабжения***

Обеспечение бюджетных учреждений (Разгонская СОШ, Разгонский детский сад) в сфере теплоснабжения осуществляет ООО « СК-Гарант».

Существующая система теплоснабжения Разгонского муниципального образования включает в себя:

- котельная –2 ед.;

- протяженность тепловых сетей составляет в однотрубном исполнении - 0,03 км;

- прокладка теплосетей – наземная;

- трубопроводы утеплены опилками с обмоткой гидроизоляционным материалом – 0,03 км;

- оборудование - 3 котла;

- основным видом топлива на котельной является – уголь, дрова.

Схема теплоснабжения закрытая.

Объектами социальной инфраструктуры поселка Облепиха в качестве источников теплоснабжения используются автономные электрические приборы (электробойлеры).

В котельной Разгонской СОШ установлен один водогрейный котел марки «Факел», установленной мощностью – 0,175 Гкал/ч. Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены 2 сетевых циркуляционных насоса производительностью 3,5 м3/час. каждый.

В котельной Разгонского детского сада установлены два водогрейных котла марки КЧМ-40-2, установленной мощностью – 0,04 Гкал/ч. Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены 2 сетевых циркуляционных насоса производительностью 6,0 м3/час. каждый.

Тепловые сети работают по температурному графику 90-63 градусов по Цельсию. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 244 дня.

Процент износа сетей теплоснабжения составляет до 45%.

         Котельные и тепловые сети обслуживает ООО «СК-Гарант» по необходимости разовыми договорами.

Основная характеристика котельной системы теплоснабжения Разгонского муниципального образования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Источники теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и месторасположение источника тепла, мощность в Гкал/час** | **Вид топлива** | **Вид собственности** | **Наименование обслуживающей организации** | **Подключенные объекты жилья и соц. сферы с указанием уровня бюджета** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | МКОУ Разгонская средняя общеобразовательная школа,  665027, Иркутск. обл., Тайшетский р-он, п.ж/д.ст. Разгон, ул. Школьная,1.  0,175 гкал/час | уголь  дрова | муницип. | ООО  «СК – Гарант»  по необходимости разовыми договорами | здание школы |
| 2. | МКДОУ «Разгонский  детский сад»,  665027, Иркутск. обл., Тайшетский р-он, п. ж/д ст. Разгон, ул. Молодежная, 12. 0,08 гкал/час | уголь  дрова | муницип. | ООО  «СК – Гарант»  по необходимости разовыми договорами | здание детского сада |

Таблица 2

**Структура потребления тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | 2015г | 2016г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Бюджетные организации, Гкал, всего | 448,27 | 448,27 | 448,27 | 448,27 | 448,27 | 448,27 | 448,27 | 448,27 | 448,27 | 448,27 |
| в т.ч.  - Разгонская СОШ  - Разгонский детский сад | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 | 306,31  141,96 |

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения Разгонского муниципального образования  выявил следующие основные проблемы:

- водогрейные котлы выработали свой ресурс, что существенно сказывается на их эксплуатации, участились аварийные остановки котлов, увеличился расход топлива;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

**Надежность**

Для развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования котельной.

Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

В настоящее время ООО «СК-Гарант» испытывает острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена.

**Требуемые мероприятия:**

- Строительство новой котельной Разгонского детского сада и новой котельной Разгонской СОШ, расположенной за пределами здания школы, с использованием современных технологий (замена водогрейных котлов на боле экономичные и производительные).

- Строительство площадок на территории Разгонской СОШ и Разгонского детского сада под размещение отходов горения.

- Строительство складов для хранения угля на территории Разгонской СОШ и Разгонского детского сада.

- Приобретение водогрейных котлов долговременного горения для котельной Разгонского детского сада.

Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2014 до 2024 годов является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

***3.4.Газовое хозяйство***

В связи с отсутствием проложенного газопровода на территории Разгонского муниципального образования ни один из населенных пунктов не газифицирован.

***3.5.Характеристика системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов***

В Разгонском муниципальном образовании отсутствуют официально оформленные полигоны для вывоза ТБО. При разработке Генпланов поселения были намечены участки для размещения полигонов ТБО. В 2015 году администрацией МО планируется проведение комплекса кадастровых работ по установлению границ, составление схемы расположения и межевого плана земельного участка для размещения полигона твёрдых отходов.

На территории Разгонского МО отсутствуют хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по сбору и вывозу ТБО, поэтому сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов занимается администрация Разгонского муниципального образования, используя для этой цели договора-подряды.

**4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЗГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.**

Общая численность постоянного населения по Разгонскому муниципальному образования по годам составила (табл.3):

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность постоянного населения, тыс.чел. | 2015г. (прогноз) | 2016г.  (прогноз) | 2017г.  (прогноз) | 2018г. (прогноз) | 2019г.  (прогноз) | 2020г.  (прогноз) | 2021г.  (прогноз) | 2022г.  (прогноз) | 2023г.  (прогноз) | 2024г.  (прогноз) |
| 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

**4.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ**

В 2013 году в Разгонском муниципальном образовании родилось 13 человек, умерло – 10. Рождаемость превысила смертность. В 2013 году уменшилось число родившихся и увеличилось число умерших.

Таблица 4

Демографическая ситуация в Разгонском муниципальном образовании

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателей** | **Ед. изм**. | **01.01.2013г.** | **01.01.2014** |
| Население, всего | . чел. | 631 | 657 |
| Мужчин |  | 305 | 316 |
| Женщин |  | 326 | 341 |
| Население в трудоспособном возрасте |  | 363 | 378 |
| Население старше трудоспособного возраста |  | 104 | 107 |
| Население моложе трудоспособного возраста |  | 164 | 172 |
| Родилось | чел. | 15 | 13 |
| Умерло | 7 | 10 |
| Естественная убыль | +8 | +3 |
| Прибыло | 3 | 13 |
| Выбыло | 15 | 27 |
| Механический прирост | -12 | -4 |

Сравнивая показатели 2012 и 2013 г.г. прослеживается нестабильная демографическая ситуация. Общая убыль населения в Разгонском муниципальном образовании превышает прирост. Вследствие отсутствия работы, нестабильной экономической обстановки, с каждым годом увеличивается количество выбывших граждан, в связи с чем можно прогнозировать уменьшение численности населения в Разгонском муниципальном образовании в ближайшие годы.

**4.2 ЗАНЯТОСТЬ**

Проблемой на рынке труда в Разгонском МО остается низкий уровень образования, отсутствие предприятий.

Отсутствие рабочих мест и нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда. Ситуация на рынке труда контролируется работниками администрации и службы занятости, при необходимости оказывается помощь (табл.5).

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ед.**  **изм.** | **2012 г.** | | **2013 г.** | | **2012 г.** | **2013 г.** |
| **п. Облепиха** | **п. Разгон** | **п. Облепиха** | **п. Разгон** | **общее**  **кол-во в МО** | **общее**  **кол-во в МО** |
| Зарегистрировано безработных граждан: | чел. | 11 | 32 | 5 | 26 | **43** | **31** |
| в т.ч. женщины | чел. | 4 | 18 | 3 | 17 | **22** | **20** |
| молодежь | чел. | 4 | 12 | 2 | 7 | **16** | **9** |
| Численность граждан, ищущих работу | чел. | 12 | 38 | 10 | 31 | **50** | **41** |
| Назначено пособие по безработице | чел. | 11 | 32 | 5 | 26 | **43** | **31** |
| Трудоустроено | чел. | 6 | 18 | 0 | 10 | **24** | **10** |
| Направлено на обучение | чел. | 1 | 2 | 1 | 2 | **3** | **3** |
| Безработных в поселке | чел. | 3 | 8 | 3 | 5 | **11** | **8** |

Количество безработных граждан в сравнении 2012 г. к 2013 г. уменьшилось. Количество зарегистрированных безработных в 2013 году составило 31 человека, по сравнению с 2012 годом количество безработных уменьшилось на 12 человек, или на 5,16%.

Уменьшилось количество зарегистрированных безработных женщин и молодежи, соответственно на 0,44% и 1,12 %.

Центром занятости населения безработные граждане направляются на общественные работы.

### 4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Экономика Разгонского муниципального образования представлена следующими предприятиями: 2 линейных участка ОАО «РЖД» ПЧ-1 и ПЧ-2, МКОУ Разгонская СОШ, МКОУ Облепихинская ООШ, МКДОУ «Разгонский детский сад», МКДОУ «Облепихинский детский сад», библиотеки п. Разгон и п. Облепиха, 2 сельских клуба, 2 ФАПа, почтовое отделение, 4 магазина, 1 кафе, 1 хлебопекарня, 1 ларёк. Перечисленные предприятия и организации обеспечивают рабочими местами 173 жителей Разгонского МО.

С 2013 года на территории муниципального образования осуществляли свою производственную деятельность два обособленных подразделения ООО «Сибна»(п. Облепиха) и предприятие Мостоотряд (п. Разгон).

С осени 2014 года начало действовать на территории бывшего леспромхоза ООО «Сибирь», которое занимается закупом и отгрузкой круглого леса железнодорожными вагонами.

*Промышленность*

На территории Разгонского МО нет действующих промышленных предприятий.

*Сельское хозяйство.*

В Разгонском муниципальном образовании отсутствуют крестьянские (фермерские) хозяйства. Из 250 домохозяйств, личное подсобное хозяйство имеет только 39 двор. Развитие и увеличение личных подсобных хозяйств затрудняется отсутствием достаточного количества кормовой базы, проблемами с летним выпасом животных (отсутствие пастуха), нежеланием населения содержать скот.

*Малый бизнес*

Торговую деятельность осуществляют два индивидуальных предпринимателя.

В Разгонском муниципальном образовании отсутствуют предприятия малого бизнеса.

**5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 10 лет (2014-2024 г.).

**Цели Программы**:

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования;

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Разгонского муниципального образования в питьевой воде,  сохранении водных объектов и окружающей среды.

**Задачи Программы:**

- восстановление и техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения;

- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- замена устаревшего и изношенного оборудования;

- внедрение новых технологий;

- внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги;

- снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;

- снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

- снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг по теплоснабжению;

- восстановление и техническое перевооружение основных фондов системы водоснабжения;

- повышение качества предоставления услуг водоснабжения на территории Разгонского муниципального образования;

- бурение скважин с обустройством в Разгонском муниципальном образовании.

**Важнейшие целевые показатели Программы**

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями бюджетных учреждений;

- качественные услуги для потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг по теплоснабжению;

-бесперебойное теплоснабжение бюджетных учреждений, обеспечение возможности подключения вновь создаваемых объектов недвижимости к инженерным сетям теплоснабжения;

- совершенствование системы сбора, вывоза, размещения (утилизация) твёрдых бытовых отходов;

- повысить уровень качества услуг водоснабжения в Разгонского муниципального образования;

- повысить надежность системы водоснабжения;

- повысить качество питьевой воды.

**6. Система программных мероприятий**

**Мероприятия по реконструкции инженерной сети теплоснабжения**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Этапы реализации** | | | | | | | | | |
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | Ремонт водозаборной скважины в п.Разгон по ул.Трактовая №2 |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт водозаборной скважины в п.Разгон ул.Трактовая,1 |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство площадки под размещение отходов горения котельной Разгонской СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |
| 4 | Строительство площадки под размещение отходов горения котельной Разгонского детского сада |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство склада для хранения угля котельной Разгонской СОШ |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  |
| 6 | Строительство склада для хранения угля котельной Разгонского детского сада |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение водогрейных котлов долговременного горения для котельной Разгонского детского сада |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |
| 8 | Бурение скважин с обустройством в Разгонском муниципальном образовании |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение насоса скважинного погружного ЭЦВ 6-10-110 для водонапорной скважины | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт электролиний в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

**Мероприятия по ремонту систем водоснабжения**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Этапы реализации | | | | | | | | | |
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022  г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | Ремонт 2 водозаборных скважин в пос.ж/д.ст. Разгон |  | + | + |  |  | + |  | + |  | + |
| 2 | Ремонт 1 водозаборной скважин в пос.ж/д.ст. Облепиха | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  |
| 3 | Строительство 1 водозаборных скважин в пос.ж/д.ст. Разгон |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство 1 водозаборной скважины в пос.ж/д.ст. Облепиха |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |

**Мероприятия по сбору и утилизации твёрдых бытовых отходов**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Этапы реализации | | | | | | | | | |
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | Проведение комплекса работ по установлению границ, составлению схемы расположения и межевого плана земельного участка для размещения полигона твёрдых бытовых отходов пос.ж/д.ст. Разгон | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение комплекса работ по установлению границ, составлению схемы расположения и межевого плана земельного участка для размещения полигона твёрдых бытовых отходов пос.ж/д.ст. Облепиха | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

**(объемы и источники финансирования)**

Программу предусматривается реализовать за счет средств ООО «СК-Гарант», бюджета Разгонского МО, областного бюджета.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на региональном уровне, так и на местном уровне, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, улучшение экологической обстановки и возможности ресурсного обеспечения за счёт средств областного бюджета. Объем и источники финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней приведены в таблице 9.

В ходе реализации программных мероприятий объем, и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств бюджетов всех уровней.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Содержание мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок исполне-ния** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | **Итого** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Приобретение насоса скважинного погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 для водонапорной скважины | техническое перевооружение основных фондов водоснабжения | Администрация МО | 2015-2024 годы | Областной бюджет | **23,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23,3** |
| Местный бюджет | **6,7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6,7** |
| 2 | Ремонт электролиний в сельском поселении | техническое перевооружение основных фондов электроснабжения | Администрация МО | 2015-2024 годы | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** | **30** |
| 3 | Строительство площадки под размещение отходов горения котельной Разгонской СОШ | техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения | ООО  «СК-Гарант» | 2015-2024 годы | Бюджет  ООО  «СК-Гарант» |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** |  | **30** |
| 4 | Строительство площадки под размещение отходов горения котельной Разгонского детского сада | техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения | ООО  «СК-Гарант» | 2015-2024 годы | Бюджет  ООО  «СК-Гарант» |  |  |  | **30** |  |  |  |  |  |  | **30** |
| 5 | Строительство склада для хранения угля котельной Разгонской СОШ | техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения | ООО  «СК-Гарант» | 2015-2024 годы | Бюджет  ООО  «СК-Гарант» |  |  |  |  |  |  | **25** |  |  |  | **25** |
| 6 | Строительство склада для хранения угля котельной Разгонского детского сада | техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения | ООО  «СК-Гарант» | 2015-2024 годы | Бюджет  ООО  «СК-Гарант» |  |  |  |  |  | **25** |  |  |  |  | **25** |
| 7 | Приобретение водогрейных котлов долговременного горения в количестве 2 шт. | повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | ООО  «СК-Гарант» | 2015-2024 годы | Бюджет  ООО  «СК-Гарант» |  |  |  |  |  |  |  | **50** |  |  | **50** |
| 8 | Ремонт 4 водозаборных скважин | увеличение степени надежности в водообеспечении | Администрация МО | 2015 - 2024 годы | Областной бюджет |  | **52** | **52** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **15** |  |  | **15** | **10** | **15** | **15** | **10** | **10** | **15** | **105** |
| 9 | Строительство 2водозаборных скважин | увеличение степени надежности в водообеспечении | Администрация МО | 2015 - 2024 годы | Областной бюджет |  |  |  |  | 4**4754** |  |  |  |  |  | **4754** |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 4**48** |  |  |  |  |  | **48** |
| 10 | Проведение комплекса работ по установлению границ, составлению схемы расположения и межевого плана земельного участка для размещения полигона твёрдых бытовых отходов пос.ж/д.ст. Разгон и Облепиха | улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования | Администрация МО | 2015-2024 годы | Местный бюджет | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40** |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок | улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования | Администрация  МО | 2015-2024  годы | Местный бюджет | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | 50 |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **90** | **57** | **57** | **50** | **4817** | **45** | **45** | **65** | **45** | **50** | **5321** |

**8. Механизм реализации Программы**

В ходе реализации Программы Администрация Разгонского муниципального образования ведёт текущее управление и контроль за ходом реализации ее мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями, а так же координацию деятельности основных исполнителей мероприятий Программы, которая определяет очередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяемых на эти цели.

Муниципальный координатор Программы – Администрация Разгонского муниципального образования координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

**9. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации**

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

**10. Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации мероприятий Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов социальной сферы;

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры социальной сферы;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых социальной сферы;

- улучшить экологическую ситуацию на территории сельского поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета на производство коммунальных услуг.

**11. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**мероприятий программы**

Реализация мероприятий Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.

Реализация Программы позволит:

- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению муниципального образования, повысить надёжность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы предприятий коммунального хозяйства за счёт внедрения нового оборудования и замены ветхих инженерных сетей.

При разработке проектов строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение экологически вредных материалов.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- ликвидировать аварийные и изношенные объекты коммунального хозяйства;

- провести реконструкцию и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа;

- повысить объёмы и улучшить качество предоставляемых потребителям Разгонского муниципального образования коммунальных услуг;

- улучшить экологическое состояние на территории Разгонского муниципального образования.