|  |
| --- |
| **Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**  **И р к у т с к а я о б л а с т ь**  **Муниципальное образование** «**Тайшетский район**»  **Разгонское муниципальное образование**  **Администрация Разгонского муниципального образования**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от «03» марта 2022 года № 9

|  |
| --- |
| Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Разгонского муниципального образования |

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа Президента   РФ от 21 марта 2020 года  «О национальных целях  развития Российской Федерации  на период  до 2030 года», распоряжением   Правительства Российской Федерации 17 декабря 2009 года №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде, постановлением Правительства Российской Федерации  от  26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Разгонского муниципального образования, администрация Разгонского муниципального образования

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2022-2023 годы (приложение)
2. Разместить  план-график  перехода  на  предоставление  услуг  в электронном  виде на сайте администрации  Разгонского муниципального образования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене нормативных правовых актов «Вестник Разгонского муниципального образования» и на официальном сайте администрации Разгонского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Разгонского

муниципального образования Р.С. Журавлева

 Приложение № 1

к постановлению администрации

Разгонского муниципального

образования

от «03» марта 2021 г. № 9

**ПЛАН-ГРАФИК**

**перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг (функций),**

**предоставляемых администрацией Разгонского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронном виде | | | | |
|  |  |  | I этап  Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | II этап  Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап  Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги  (исполнения функции) | V этап  Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом |
| 1 | Выдача физическим лицам справок с места жительства и выписок из похозяйственных книг населенных пунктов Разгонского МО | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Присвоение, изменение нумерации жилых и нежилых помещений на территории муниципального образования | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 3 | Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 4 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилого фонда непригодными (пригодными) для проживания | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 5 | Организация досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 6 | Библиотечное обслуживание населения | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 7 | Выдача справок о составе семьи | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 8 | Предоставление участка земли для погребения умершего | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 9 | Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Разгонского муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 10 | Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в аренду, безвозмездное пользование | Администрация Разгонского муниципального образования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |

Глава Разгонского муниципального образования

Р.С. Журавлева